**ACTA N°  3**

**Fecha de la reunión**: **09 de Septiembre de 2009**

**Hora de inicio**: **2:00 pm**

**Hora Final: 4:00 pm**

**Participantes**:

1. Alexandra Ardila
2. Andrés Marín
3. Karem Moreno

**Acuerdos generales:**

* 1. La fecha de entrega del documento SRS al 100% es el 23 de Septiembre (en su debido acuerdo con el profesor).
  2. Entregas de las tareas con el 50% con buena calidad antes de las 1:00 pm, será el día 14 de septiembre, para la realización de calidad. El envió debe ser virtual, a través del correo electrónico de cada integrante.
     + Si no es enviado al correo en la hora marcada, será multado por $3.000 por no cumplimiento de tareas.
  3. **Tareas asignadas:**
* **Tareas de Karem Moreno:**
* Acabar de revisar el documento de requerimientos v 2.0
* Enviar documentos de semestres anteriores.
* Averiguar sobre los audífonos para computador y micrófono, Logitech. Debe valer más de 25.000 pesos.
* Desarrollar los capítulos acordados en la **Tabla de Capítulos del SRS.**
* **Tareas de Alexandra Ardila:**
* Enviar toda la información sobre cómo se juega, las páginas del juego, los requerimientos, etc.
* **Tabla de Capítulos del SRS.**
* **Tareas de Andrés Marín:**
* Conciliar con el profe para mejora de nota junto con la mejora del SPMP.
* Subir a Tortoise documento de requerimientos v 2.0.
* Averiguar si la Implementación de la jugabilidad con letra en la cuadricula de la pantalla o como va hacer el movimiento de las fichas.
* revisar si el jugador tiene fichas nuevas en cada jugada o juega con las anteriores mas unas nuevas.
* Enviar documentos de semestres anteriores, como apoyo de ideas.
* **Tabla de Capítulos del SRS.**

**Tabla de Capítulos del SRS.**

1. [1. Introducción 5](#_Toc176967899)
2. [1.1 Propósito 5](#_Toc176967900)
3. [1.2 Alcance 5](#_Toc176967901)
4. [1.3 Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones 6](#_Toc176967902)
5. [1.4 Referencias 7](#_Toc176967903)
6. [1.5 Apreciación Global 7](#_Toc176967904)
7. [2. Descripción Global 8](#_Toc176967905)
8. [2.1 Perspectiva del Producto 8](#_Toc176967906)
9. [2.1.1 Interfaces con el sistema 8](#_Toc176967907)
10. [2.1.2 Interfaces con el usuario 9](#_Toc176967908)
11. [2.1.3 Interfaces con el Hardware 11](#_Toc176967909)
12. [2.1.4 Interfaces con el Software 11](#_Toc176967910)
13. [2.1.5 Interfaces de Comunicación 14](#_Toc176967911)
14. [2.1.6 Restricciones de Memoria 14](#_Toc176967912)
15. [2.1.7 Operaciones 14](#_Toc176967913)
16. [2.1.8 Requerimientos de Adaptación del Sitio 15](#_Toc176967914)
17. [2.2 Funciones del Producto 15](#_Toc176967915)
18. [2.3 Características del Usuario 16](#_Toc176967916)
19. [2.4 Restricciones 17](#_Toc176967917)
20. [2.5 Modelo del Dominio 19](#_Toc176967918)
21. [2.6 Suposiciones y Dependencias 20](#_Toc176967919)
22. [2.7 Distribución de Requerimientos 22](#_Toc176967920)
23. [3. Requerimientos Específicos 24](#_Toc176967921)
24. [3.1 Requerimientos de Interfaces Externas 28](#_Toc176967922)
25. [3.1.1 Interfaces con el Usuario 29](#_Toc176967923)
26. [3.1.2 Interfaces con el Hardware 29](#_Toc176967924)
27. [3.1.3 Interfaces con el Software 31](#_Toc176967925)
28. [3.1.4 Interfaces de Comunicaciones 31](#_Toc176967926)
29. [3.2 Características del Producto de Software 31](#_Toc176967927)
30. [3.3 Requerimientos de Desempeño 33](#_Toc176967928)
31. [3.4 Restricciones De Diseño 35](#_Toc176967929)
32. [3.5 Atributos del Sistema de Software (No funcionales) 36](#_Toc176967930)
33. [3.5.1 Confiabilidad 36](#_Toc176967931)
34. [3.5.2 Disponibilidad 36](#_Toc176967932)
35. [3.5.3 Seguridad 37](#_Toc176967933)
36. [3.5.4 Mantenibilidad 37](#_Toc176967934)
37. [3.5.5 Portabilidad 38](#_Toc176967935)
38. [3.6 Requerimientos de la base de datos 38](#_Toc176967936)
39. [4. Anexos 40](#_Toc176967937)

Andres marin

Karem Moreno

Alexandra Ardila

1. Todos

Fecha de mínima de inicio de las tareas: **jueves 10 de septiembre del 2009 a las 9:00AM**

Fecha de máxima de finalización de las tareas: **lunes 14 de septiembre del 2009 a las 1:00PM**